首要的两个问题

1. 知识库还没建起来。库里目前只有一条切片，就是你那条四行的高血压测试文本，没有真实语料；现在的流程也只支持 txt，而真正要用的诊疗规范和药品说明书大多是 PDF 和网页，进不来。这导致整套 RAG 还证明不了任何效果，C 那边的 L2、L3 两层实验也没法开始。

2. 接口没对上。规范要求返回的是证据列表，现在返回的是带 query、msg 的字典；A 的实现落点约定在 agent/retrieval.py，那里还是空实现，等于成果还没接进系统。另外出错时应该抛出异常交给 B 侧降级，不要写进返回值里。

对照 A 线的验收表（命中率、可追溯、拒答、可复现、版本），目前只有拒答这一条逻辑成立，其余四项都还缺支撑。

接下来的顺序

1. 先把接口对齐，让系统能接上。这一步不依赖大模型和真实语料，改完就能和 B 联调。

2. 打通真实语料的入口：PDF、网页能进来，按文档自己的标题层级切分，表格单独成块。每段资料要能说清是哪个文件、哪一节，现在的 section 是固定文字，文件名也不能当文献名用。

3. 切片 ID 改成稳定的，同一段资料每次建库都是同一个 ID，B 侧靠它做引用防伪；建库做成可以重复执行的脚本，不要靠取消注释，也别每跑一次就往库里加一份。

4. 检索先做到向量加关键词两路融合，这是 A 线文档里的必做项，再考虑加重排。

5. 补一份 50 题的检索评测，把 Recall@5 跑出来。C 那边要的引用可追溯率，直接取决于第 2 条。

几处小问题

模型在导入的时候就加载了，没下载模型或者断网的机器上整个项目会起不来，也会影响 B 的离线测试；改成第一次检索时再加载。

阈值 0.8 写死在函数里，没有校准依据。库里的向量是归一化的、距离用的是 Chroma 默认的 L2，所以现在实际等于余弦相似度大于 0.6，方向没错，但换模型或者换依赖版本就会静默失效，建议显式用余弦并做成可配置。

依赖没有锁版本，代码里用的 langchain_community 也已经不是官方推荐的路径；路径写的是相对当前目录，从项目根目录运行会找不到库，而且路径写错时它会静默建一个空库，表现是永远查不到，不是报错。

返回的 score 是越小越相似，规范里 score 是越大越相关，B 会把它直接读给模型看，这条最好统一。